Na temelju članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/08 i 32/20) i  članka 45. Statuta Općine Donja Voća (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 19/21) Načelnica Općine Donja Voća donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Donja Voća za 2023. godinu

I.

Ukupna sredstva planirana Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2023. realizirana su u sljedećim iznosima i za sljedeće namjene:

- Modernizacija cestovnog prometa:

| Opis | Planirano u 2023. | Izvršenje u 2023. |
| --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste - modernizacija | 50.000,00 | 12.793,43 |
| NC Slivarsko - modernizacija | 50.000,00 | 48.517,64 |

- Opskrba vodom:

| Opis | Planirano u 2023. | Izvršenje u 2023. |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i ostalih komunalnih objekata | 6.635,00 | 8.537,18 |

II.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a obaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 363-01/22-01/25

URBROJ: 2186-014-24-01

Donja Voća, 30. svibnja 2024. godine

Općinska načelnica

Sanja Kočet, v.r.