Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 19/21), Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 33. sjednici održanoj 19. prosinca 2024. godine, donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Donja Voća za 2025. godinu

I.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Donja Voća za slijedeće djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete.

II.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje sljedeće komunalne infrastrukture po djelatnostima, s opisima i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja kao slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina:

| Opis poslova | Procjena troška / eur | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina | 138.000,00 | 11. Opći prihodi i primici: 105.000,00 eura 43. Ostali prihodi za posebne namjene: 33.000,00 eura |
| UKUPNO | 138.000,00 |  |

Opis i opseg radova:

- Periodično održavanje:

-  proširenje cesta,

-  ublažavanje zavoja i nagiba,

-  pojačanje ili izgradnja podloge kolnika.

- Tekuće održavanje:

-  pročišćavanje, ravnanje i nasipavanje cesta kamenom ili sličnim čvrstim materijalom,

-  postava i održavanje prometne signalizacije, održavanje ili uklanjanje drveća, grmlja i drugog raslinja koje sprječava preglednost ili zaklanja prometnu signalizaciju ili javnu rasvjetu uz nerazvrstanu cestu,

-  održavanje, uređivanje i čišćenje pješačkih staza uz nerazvrstane ceste,

-  izvršavanje drugih radova neophodnih za izvršavanje prometne funkcije nerazvrstane  ceste.

Cilj provedbe: Poboljšanje uvjeta za redovno korištenje cesta i puteva na području Općine i povećanje stupnja sigurnosti prometovanja nerazvrstanim cestama.

-  Zimska služba:

- uklanjanje snijega i leda s nerazvrstanih cesta i pješačkih staza,

- posipavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza solju u slučaju poledice u  zimskim mjesecima,

- svi poslovi nužni za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima.

Cilj provedbe: Osiguranje normalnog odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama i javnim površinama u zimskim uvjetima.

Operativni plan utvrđuje općinski načelnik.

- Održavanje sustava kanala za oborinske vode

| Opis poslova | Procjena troška / eur | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Održavanje sustava kanala za oborinske vode | 10.000,00 | 11. Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 10.000,00 |  |

Opis i opseg radova:

- iskop i održavanje odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste,

- zacijevljenje odvodnih kanala,

- održavanje i čišćenje zacijevljenih kanala.

Cilj provedbe: Poboljšanje odvodnje oborinskih voda na području Općine.

- Održavanje čistoće javnih površina:

| Opis poslova | Procjena troška /eur | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Opskrba vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge | 3.000,00 | 11. Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 3.000,00 |  |

Opis i opseg radova:

- čišćenje javnih prometnih i zelenih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na odlagalište,

- održavanje zelenih površina, nasada i drugog raslinstva na općinskom zemljištu,

- sanacija divljih odlagališta otpada.

Cilj provedbe: Očuvanje okoliša i uređenosti naselja na području Općine.

- Održavanje javne rasvjete:

| Opis poslova | Procjena troška / eur | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Redovno održavanje javne rasvjete i troškovi isporučene električnu energije za rasvjetu | 72.000,00 | 11. Opći prihodi i primici |
| UKUPNO | 72.000,00 |  |

Opis i opseg radova:

- redovno upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,

- podmirivanje troškova električne energije.

Cilj provedbe: Viši standard uređenosti naselja, olakšani promet pješaka i biciklista.

III.

Dinamiku realizacije investicija iz ovog Programa i redoslijed korištenja sredstava Proračuna Općine Donja Voća za navedene investicije određuje općinski načelnik, vodeći računa o priljevu sredstava u općinski proračun te drugim financijskim obvezama Općine Donja Voća. Općinski načelnik dužan je Općinskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju ovog programa istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Donja Voća.

IV.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

KLASA:  363-01/24-01/__

URBROJ: 2186-014-24-01

Donja Voća, 19. prosinca 2024.

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Žmegač