Na temelju članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/08, 32/20 i 145/24) i  članka 45. Statuta Općine Donja Voća (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 19/21) Načelnica Općine Donja Voća donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Donja Voća za 2024. godinu

I.

Ukupna sredstva planirana Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2024. realizirana su u sljedećim iznosima i za sljedeće namjene:

- Modernizacija cestovnog prometa:

| Opis | Planirano u 2024. | Izvršenje u 2024. |
| --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste - modernizacija | 3.800,00 | 3.750,00 |
| NC Slivarsko - modernizacija | 58.700,00 | 56.975,91 |
| NC Budinščak – modernizacija | 100.000,00 | 102.130,75 |

- Groblje:

| Opis | Planirano u 2024. | Izvršenje u 2024. |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija grobne kuće | 126.000,00 | 133.147,38 |

II.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a obaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 363-01/23-01/07

URBROJ: 2186-014-25-01

Donja Voća, 24. ožujka 2025. godine

Općinska načelnica

Sanja Kočet, v.r.