Na temelju članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/08, 32/20 i 145/24) i članka 45. Statuta Općine Donja Voća (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 19/21) Načelnica Općine Donja Voća donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Donja Voća za 2024. godinu

I.

Ukupna sredstva planirana Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2024. realizirana su u sljedećim iznosima i za sljedeće namjene:

- Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina:

| Opis | Planirano u 2024. | Izvršenje u 2024. |
| --- | --- | --- |
| Održavanje cesta, javnih i zelenih površina | 188.000,00 | 246.011,57 |

- Održavanje čistoće javnih površina

| Opis | Planirano u 2024. | Izvršenje u 2024. |
| --- | --- | --- |
| Opskrba vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge | 5.000,00 | 5.818,25 |

- Održavanje javne rasvjete:

| Opis | Planirano u 2024. | Izvršenje u 2024. |
| --- | --- | --- |
| Redovno održavanje javne rasvjete i troškovi isporučene električnu energije za rasvjetu | 60.000,00 | 60.987,17 |

II.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a obaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 363-02/23-01/08

URBROJ: 2186-014-25-01

Donja Voća, 24. ožujka 2025. godine

Općinska načelnica

Sanja Kočet, v.r.