Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 29. Statuta Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 19/21), Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 4. sjednici održanoj 15. prosinca 2025. godine, donosi

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Donja Voća za 2026. godinu

I.

Ovim Programom utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2026. godini na području Općine Donja Voća za slijedeću komunalnu infrastrukturu iz članka 59. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu:

- nerazvrstane ceste,

- javne zelene površine,

- građevine i uređaji javne namjene,

- javna rasvjeta,

- groblja.

Programom od određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz

stavka 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

II.

U 2026. godini planiraju se sljedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koje će se financirati iz pomoći državnog proračuna, komunalnog doprinosa i sredstava proračuna Općine Donja Voća kako slijedi:

- Modernizacija cestovnog prometa:

| Opis poslova | Procjena troškova /eur | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija NC 118 Gornja Voća | 100.000,00 | 56. Fondovi EU |
| Rekonstrukcija NC Banfići | 54.300,00 | 53. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
| Rekonstrukcija NC Tocko centar | 33.000,00 | 53. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
| Rekonstrukcija NC 244 - faza I. | 64.000,00 | 11. Opći prihod i primici 53. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
| Rekonstrukcija NC Komesi - Centar | 37.000,00 | 11. Opći prihod i primici 53. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
| Rekonstrukcija NC Stolniki – faza II. | 72.000,00 | 11. Opći prihod i primici 53. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
| Rekonstrukcija NC Budinščak | 77.000,00 | 11. Opći prihod i primici 53. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
| Autobusna ugibališta | 89.000,00 | 53. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
| UKUPNO | 526.300,00 |  |

- Sanacija klizišta:

| Opis poslova | Procjena troška / eur | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Sanacija klizišta na NC 118 | 110.000,00 | 11. Opći prihodi i primici 51. Pomoć od institucija i tijela EU |
| UKUPNO | 110.000,00 |  |

- Ulaganja na objektima:

| Opis poslova | Procjena troška /eur | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija prostora PŠ za dječji vrtić | 460.000,00 | 581. Mehanizam za oporavak i otpornost 810. Primici od zaduživanja |
| Energetska obnova pomoćne zgrade općine | 432.000,00 | 11. Opći prihod i primici 53. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
| Kupnja i proširenje grobnog mjesta | 17.000,00 | 11. Opći prihod i primici |
| UKUPNO | 909.000,00 |  |

III.

Dinamiku realizacije investicija iz ovog Programa i redoslijed korištenja sredstava Proračuna Općine Donja Voća za navedene investicije određuje općinski načelnik, vodeći računa o priljevu sredstava u općinski proračun te drugim financijskim obvezama Općine Donja Voća. Općinski načelnik dužan je Općinskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju ovog programa istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Donja Voća.

IV.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2026. godine.

KLASA: 363-01/25-01/__

URBROJ: 2186-014-25-01

Donja Voća, 15. prosinca 2025.

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Žmegač