Na temelju članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/08, 32/20 i 145/24) i  članka 45. Statuta Općine Donja Voća (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 19/21) Načelnica Općine Donja Voća donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Donja Voća za 2025. godinu

I.

Ukupna sredstva planirana Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2025. realizirana su u sljedećim iznosima i za sljedeće namjene:

- Modernizacija cestovnog prometa:

| Opis | Planirano u 2025. | Izvršenje u 2025. |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija NC Rijeka Voćanska „Ham“ | 45.000,00 | 46.133,06 |
| Most Budinščak – rekonstrukcija i izgradnja | 70.000,00 | 62.612,56 |
| Rekonstrukcija NC Stolniki | 75.000,00 | 76.710,45 |

- Sanacija klizišta:

| Opis | Planirano u 2025. | Izvršenje u 2025. |
| --- | --- | --- |
| Sanacija klizišta Rijeka Voćanska | 65.473,00 | 77.558,36 |

- Ulaganja na objektima:

| Opis | Planirano u 2025. | Izvršenje u 2025. |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija prostora PŠ za dječji vrtić | 500.000,00 | 539.387,65 |

II.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2025. godinu stupa na snagu danom donošenja, a obaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 363-01/24-01/60

URBROJ: 2186-014-26-01

Donja Voća, 04. svibnja 2026. godine

Općinska načelnica

Sanja Kočet, v.r.