Na temelju članka  67.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 24. Statuta Općine Donja Voća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 30/13 i 31/20), Općinsko vijeće Općine Donja Voća na 28. sjednici održanoj __. prosinca 2020. godine, donosi

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Donja Voća za 2021. godinu

I.

Ovim Programom utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Donja Voća za slijedeću komunalnu infrastrukturu iz članka 59. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu:

- nerazvrstane ceste,

- građevine i uređaji javne namjene,

- javna rasvjeta,

- groblja i krematoriji na grobljima.

II.

Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Donja Voća je izrađen i donosi se u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, 5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati i

6. druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

III.

U 2021. g. se planira gradnja slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

- Modernizacija cestovnog prometa:

| Opis | Iznos u kunama | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 3.500.000,00 | 11. Opći prihodi i primici: 200.000,00 kn 82. Namjenski primici od zaduživanja: 3.300.000,00 kn |
| Modernizacija i rekonstrukcija lokalnih cesta | 3.400.000,00 | 57. Pomoći od izvanproračunskih korisnika: 1.700.000,00 kn 82: Namjenski primici od zaduživanja: 1.700.000,00 kn |
| UKUPNO | 6.900.000,00 |  |

Opis i opseg radova:

| Naziv projekta | Lokacija | Ukupna dužina ceste (m) | Dužina planiranog uređenja (m) | Širina planiranog uređenja (m) | Vrijednost radova s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacija ceste NC 225 "kod Crkve" | Od ŽC 2027-ŽC 2056 | 462 | 250 | 5,50 + 1,50 | 795.612,50 |
| Modernizacija ceste ŽC 2027 "od mosta uz Kuserbanjsko do MMS-a" | ŽC 2027 | 11260 | 860 | 5 | 1.561.425,00 |
| Modernizacija ceste LC 25022 "od Kuserbanjsko - proširenje do kbr. 318b" | LC 25022 | 1480 | 565 | 5 | 1.170.075,00 |
| Modernizacija ceste LC 25022 "od Kuserbanjsko - nastavak od kbr. 318b do kraja asfalta" | LC 25022 | 1480 | 200 | 4 | 213.025,00 |
| Modernizacija ceste LC 25022 "od Kuserbanjsko - nastavak od kraja asfalta do vodospreme" | LC 25022 | 1480 | 498 | 2,5 | 366.396,25 |
| Modernizacija ceste NC 021 "Budinščak - nakon kbr. 15" | NC 021 | 1778 | 650 | 2,50 + 0,50 | 426.375,00 |
| Modernizacija ceste NC 206 "Fotez Breg" | NC 206 | 1312 | 800 | 3 | 562.166,25 |
| Modernizacija ceste NC 195 "Slivarsko" | NC 195 | 1164 | 1200 | 4,5 | 1.047.493,75 |
| Modernizacija ceste NC 167 "Slivarsko" | NC 167 | - | 1125 | 3 | 595.806,88 |

- Opskrba vodom:

| Opis | Iznos u kunama | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija i izgradnja vodovoda i ostalih komunalnih objekata | 50.000,00 | 11. Opći prihodi i primici: 50.000,00 kn |
| UKUPNO | 50.000,00 |  |

Opis i opseg radova:

- iskop i održavanje odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste,

- zacijevljenje odvodnih kanala,

- održavanje i čišćenje zacijevljenih kanala.

- Groblja:

| Opis | Iznos u kunama | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija i proširenje grobne kuće | 700.000,00 | 52. Pomoći proračunu iz drugih proračuna: 700.000,00 |
| UKUPNO | 700.000,00 |  |

Opis i opseg radova:

- izrada projektne dokumentacije,

- adaptacija i proširenje grobne kuće.

- Javne površine:

| Opis | Iznos u kunama | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija i uređenje trga ispred galerije Stolnik | 500.000,00 | 11. Opći prihodi i primici: 500.000,00 kn |
| UKUPNO | 500.000,00 |  |

Opis i opseg radova:

- izrada projektne dokumentacije,

- adaptacija i uređenje trga.

Aktivnost obuhvaća uređenje prostora ispred zgrade Općine Donja Voća u trg te njegovo tematsko povezivanje sa budućom Galerijom Slavka Stolnika te gradnju multifunkijskog prostora koji će dodatno istaknuti vizuru prekrasnog voćanskog kraja. U tijeku su pregovori sa HT-om i HP-om oko realizacije istog.

III.

Ovlašćuje se načelnik Općine Donja Voća, da može visinu sredstava utvrđenih u točki II. Programa, a koja se financiraju iz općih prihoda i primitaka, može i drugačije rasporediti unutar navedenih komunalnih djelatnosti, ali samo u iznimnim slučajevima, kada to zahtijevaju naročite okolnosti (viša sila, povećan opseg radova, nepredviđeni izdaci i sl.), kao i utvrditi prioritete Programa s obzirom na zahtjeve i potrebe pojedinih područja Općine Donja Voća.

IV.

Osobe zadužene za kontrolu, izvješćivanje o realizaciji programa su općinski načelnik i viši suradnik.

V.

Nadzor nad izvršenjem Programa provodi Općinsko vijeće Općine Donja Voća. Općinski načelnik dužan je jednom godišnje izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Programa.

VI.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 363-01/20-01/__

URBROJ: 2186/014-20-01

Donja Voća, ___ prosinca 2020.                                    Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Vincek