Prilog III.

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: 363-08/22-01/__ URBROJ: 2186-014-22-01)

UNUTAR TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a SJEVEROZAPAD

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Rekonstrukcija zgrada javne namjene – grobna kuća donja voća

2. NOSITELJ PROJEKTA

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA

Općina Donja Voća

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA

Donja Voća 26C, 42245 Donja Voća

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Sanja Kočet, načelnica

2.5. KONTAKT

Marijana Sambolec Kukec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

E-mail: marijana.sambolec@voca.hr

Tel: +385 42 766 711

Fax: +385 42 766 712

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

3.1.1. PODMJERA

7. Temeljne usluge i obnova u ruralnim područjima

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Varaždinska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Donja Voća

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Donja Voća

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Uređena komunalna infrastruktura i unaprjeđenje javnih usluga preduvjet je kvalitete života građana. Stoga se ovim projektom želi poboljšati kvaliteta korištenja prostora i modernizirati i obnoviti grobna kuća, čime će se omogućiti proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, a koje su vezane uz dostojanstveni ispraćaj i sahranu pokojnika.

Specifični ciljevi:

- Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz rekonstrukciju grobne kuće

- Povećanje kvalitete pogrebnih usluga i korištenja groblja te dostizanje uvjeta za dostojnu sahranu preminulih

- Povećanje pristupačnosti groblja kroz uređenje vanjskog prostora oko grobne kuće

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Očekivani rezultati:

- Dograđeno cca 50 m2 nadstrešnice za održavanje pogrebnog obreda na otvorenom

- Saniran problem odvodnje oborinskih voda

- Uređene sanitarije

- Uređen prostor suterena za smještaj hladnjače sa rashladnom komorom

- Izvedena nova fasadna obloga

- Proširen prostor mrtvačnice za postavljanje odra

- Postignuta simetrija pročelja za bolju arhitektonsku vrijednost objekta

- Povećan broj korisnika groblja

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':

- opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

N/P

- opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N/P |  |  |

Napomena:

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu)

Planirano trajanje provedbe ulaganja je 12 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Glavne aktivnosti projekta:

- priprema i provedba javne nabave

- izvedba građevinsko-obrtničkih radova (dogradnja vanjske nadstrešnice od drvene konstrukcije, uređenje sanitarnog prostora, spajanje prostorija mrtvačnice i spremišta, uređenje prostorija u suterenu za smještaj hladnjače za pokojnika, sanacija problema odvodnje, uređenje vanjskog prostora)

- promidžba i vidljivost

- upravljanje projektom i administracija

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Izrađen je glavni projekt s troškovnikom, ishođena je izjava ovlaštenog projektanta da za potrebe projekta nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, ostale pripremne aktivnosti.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 250.000 eura (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti)

Ukupna vrijednost projekta:  367.677,29  HRK

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.)

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Ciljne skupine:

- stanovnici Općine Donja Voća

Krajnji korisnici:

- posjetitelji groblja s područja Općine i šire

- djelatnici na pogrebnim uslugama i održavanju groblja

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Pozitivan učinak na lokalno stanovništvo ostvarit će se unaprjeđenjem pružanja temeljne komunalne usluge pogreba koje su važne za  stanovništvo jer doprinose osjećaju dostojanstva prilikom ispraćaja najmilijih i samim time poboljšava kvalitetu života na tom području.

Potrebe za komunalnim uslugama stalno rastu, a kvaliteta uređenja groblja svojevrsno je ogledalo kulturne baštine, odnosno brige lokalne samouprave za uređenjem javnih prostora, a i sve je izraženiji trend turističkih obilazaka groblja. Realizacijom projekta stvorit će se bolji uvjeti života za lokalno stanovništvo, podići pristupačnost groblju za sve posjetitelje, doprinijet će se povećanju prihoda vezanih djelatnosti na području Općine kako kroz samu potrebu za održavanjem groblja, tako i kroz stvaranje uvjeta za razvoj vezanih cvjećarskih i pogrebnih djelatnosti.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

N/P

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

N/P

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Općina Donja Voća osigurala je sredstva u svom proračunu - K100403, Rekonstrukcija grobne kuće, Proračun Općine za 2022. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 118/21).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 534.009,79 HRK (uključujući PDV). U slučaju ostvarenja javne potpore u okviru Mjere 7, Podmjere 7.4, Operacije 7.4.1. procijenjeni iznos prihvatljivih ulaganja će biti sufinanciran u 100% iznosu bespovratnim sredstvima. Razliku između maksimalne potpore po projektu i ukupne vrijednosti projekta financirat će Općina iz svojih vlastitih sredstava.

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu)

Općina ima relevantno iskustvo u provedbi projekata financiranih iz EU fondova:

- „ZAŽELI biti uključena“ – ukupne vrijednosti 4.520.664,21 HRK; Europski socijalni fond; uloga Općine: nositelj projekta

- „ZAŽELI – faza II“ – ukupne vrijednosti 458.600,00 kuna; Europski socijalni fond; uloga Općine: nositelj projekta

- „DETOX“ – ukupne vrijednosti 908.448,50 EUR; Europski fond za regionalni razvoj, Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska za razdoblje 2014. - 2020.; uloga Općine: partner u projektu

- „Prehistory Adventure“ – ukupne vrijednosti 612.246,44 EUR; Europski fond za regionalni razvoj, Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska za razdoblje 2014. - 2020.; uloga Općine: nositelj projekta

- „Kreativni seniori“ – ukupne vrijednosti 599.104,80 kn; Europski socijalni fond, Umjetnost i kultura 54+; uloga Općine: nositelj projekta

- „Mentor“ – ukupne vrijednosti 67.138,21 EUR; Europski socijalni fond, IPA program za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih po-tencijala, grant shema  «Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II»; uloga Općine: nositelj projekta

Dosadašnje iskustvo Općine u provedbi sličnih projekata – građevinska sanacija Crkve sv. Martina u Donjoj Voći, rekonstrukcija zgrade ŠNK Vindija, zaštita i očuvanje pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, rekonstrukcija drvene hiže i podruma te uređenje parkirališta u Donjoj Voći.

Općina Donja Voća posjeduje stručnost te tehničke i upravljačke kapacitete za provedbu prijavljenog projekta. Glavna i odgovorna osoba Općine je načelnica koja svoju dužnost obavlja profesionalno, dok je za administrativnu provedbu projektnih aktivnosti zadužen Jedinstveni upravni odjel Općine na čelu s pročelnicom.

Projektni tim biti će zadužen za cjelokupno upravljanje provedbom projekta, praćenje napretka projekta i pokazatelja te komunikaciju s provedbenim tijelima, uspostavu i vođenje arhive, izradu ZNS-ova te praćenje izvršenja ugovora o nabavi.

Nakon provedbe projekta, Općina će osigurati da je ulaganje u uporabi, uključujući njegovo održavanje i upravljanje najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava. Isti projektni tim će i nakon provedbe projekta ostati oformljen te će s punom odgovornošću, iskustvom i znanjem obavljati poslove koji su nužni za uspješno upravljanje projektom pet godina od dana konačne isplate. Grobljem i grobnom kućom će i dalje upravljati Ivkom d.d., a sredstva za održavanje i upravljanje objektom osigurat će se u proračunu Općine Donja Voća i Ivkom-a.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Planirani izvori financiranja upravljanja i održavanja realiziranog projekta osigurat će se kroz proračun Općine Donja Voća i Ivkom-a d.d.. Rashodi se odnose na tekuće investicijsko održavanje grobne kuće i groblja. Projekt neće ostvarivati neto prihode.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Upravljanje i održavanje objekta nakon provedbe projekta provodit će trgovačko društvo IVKOM d.d. za komunalne poslove iz Ivanca koji upravlja grobljem na području Općine Donja Voća, sukladno aktu Općine kojim se uređuju groblja iz 2010. godine.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lagsz.hr

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)

Projekt je u skladu s Lokalnog razvojnom strategijom LAG Sjeverozapad 2014. – 2020. i to sa fokus područjem 6. Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima s naglaskom 6B – poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima (str. 42). Također u potpunosti je u skladu s mjerom 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Nadalje, projekt je i u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom Varaždinske županije do 2020. (koja je još uvijek aktualna) i to sa ciljem 3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom, prioritetom 3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture te mjerom 3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastrukture (str. 98) - projektom će se rekonstruirati grobna kuća čime će se doprinijeti društvenom i gospodarskom razvoju te povećanoj kvaliteti života, što je u potpunosti u skladu s navedenim ciljem i mjerom.

Projekt je i u skladu s Provedbenim programom Općine Donja Voća za razdoblje 2022. – 2025. i to sa prioritetom 3. Razvoj održivog komunalnog sustava i sprečavanje rizika, odnosno mjerom 3.1. Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture (str. 30).

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.

Ovom se izjavom Općina Donja Voća, kao Podnositelj zahtjeva za Podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1., obvezuje da će planirano ulaganje u rekonstrukciju grobne kuće biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama:

-	stanovnicima Općine Donja Voća (koji koriste postojeću zgradu mrtvačnice)

-	posjetiteljima groblja s područja Općine i šire (koji redovito ili povremeno obilaze mjesno groblje)

-	djelatnicima na pogrebnim uslugama i održavanju groblja (koji pružaju usluge ispraćaja i ukopa preminulih te ostale prateće usluge).

Datum:							Potpis i pečat:

Sanja Kočet, načelnica

__________________________				__________________________