Na temelju članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/08 i 32/20) i  članka 45. Statuta Općine Donja Voća (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 19/21) Načelnica Općine Donja Voća donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Donja Voća za 2021. godinu

I.

Ukupna sredstva planirana Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2021. realizirana su u sljedećim iznosima i za sljedeće namjene:

- Održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina:

| Opis | Planirano u 2021. | Izvršenje u 2021. |
| --- | --- | --- |
| Održavanje cesta, pješačkih staza i javnih površina | 570.000,00 | 563.521,50 |

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

| Opis | Planirano u 2021. | Izvršenje u 2021. |
| --- | --- | --- |
| Održavanje sustava kanala za oborinske vode | 250.000,00 | 214.207,71 |

- Održavanje čistoće javnih površina:

| Opis | Planirano u 2021. | Izvršenje u 2021. |
| --- | --- | --- |
| Opskrba vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge | 35.000,00 | 34.826,46 |

- Održavanje javne rasvjete:

| Opis | Planirano u 2021. | Izvršenje u 2021. |
| --- | --- | --- |
| Redovno održavanje javne rasvjete i troškovi isporučene električnu energije za rasvjetu | 180.000,00 | 170.509,33 |

II.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Voća za 2021. godinu stupa na snagu danom donošenja, a obaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 363-01/22-01/06

URBROJ: 2186-014-22-01

Donja Voća, 16. svibnja 2022. godine

Općinska načelnica

Sanja Kočet, v.r.